РОСМОРРЕЧФЛОТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ «РОСМОРПОРТ»

Северо-Западный бассейновый филиал

Калининградское управление

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора Северо-Западного

бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» -

начальник Калининградского управления

_______________ А.Н. Мошков

«___» ________ 2020 г.

Извещение о запросе котировок в электронной форме (№ КУ 23-20) по выбору организации на право заключения договора на выполнение работ по строительству и сохранению гидротехнических сооружений и строительных конструкций на незаконченном строительством объекте «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области»

г. Калининград

2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1	3

1. Основные понятия и определения	3

2. Общие положения	3

2.1. Нормативное регулирование	3

2.2. Состав и порядок предоставления Извещения	3

2.3. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами	3

2.4. Привлечение третьих лиц к исполнению договора	3

2.5. Расходы на участие в Запросе котировок и при заключении договора	4

2.6. Основания для отклонения заявок участников Запроса котировок.	4

2.7. Форма, размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в Запросе котировок.	4

3. Порядок проведения запроса котировок	5

3.1. Размещение Извещения	5

3.2. Разъяснение положений Извещения	5

3.3. Внесение изменений в Извещение	5

3.4. Порядок подачи заявок на участие в Запросе котировок	5

3.5. Отзыв заявок на участие в Запросе котировок	7

3.6. Отказ Заказчика от проведения Запроса котировок	7

3.7. Открытие доступа к заявкам, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в Запросе котировок………………………………………………………………………………………………………………….7

3.8. Переторжка	10

3.9. Заключение договора по результатам Запроса котировок	11

3.10. Признание Запроса котировок несостоявшимся	11

3.11. Обеспечение исполнения договора	12

4. Порядок подачи заявок: правила подготовки заявки на участие в запросе котировок	13

4.1. Форма заявки на участие в запросе котировок и требования к ее оформлению	13

4.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок	14

4.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок	14

Раздел 2. Информационная карта запроса котировок……………………………………………………15

Раздел 3. Техническая часть…………………………………………………………………………………25

Раздел 4. Проект договора……………………………………………………………………………………26

Раздел 5. Образцы форм и документов	..48

Раздел 1

1. Основные понятия и определения

Для целей настоящего Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме  (№ КУ 23-20) по выбору организации на право заключения договора на выполнение работ по строительству и сохранению гидротехнических сооружений и строительных конструкций на незаконченном строительством объекте «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области» (далее – Запрос котировок, Извещение) используются понятия и определения в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Росморпорт», утвержденным приказом ФГУП «Росморпорт» от 18.12.2018 № 609.

2. Общие положения

2.1. Нормативное регулирование

2.1.1. Настоящее Извещение подготовлено в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925);

- Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Росморпорт», утвержденным приказом ФГУП «Росморпорт» от 18.12.2018 № 609 (далее – Положение о закупке);

- иными нормативно-правовыми актами законодательства Российской Федерации.

2.2. Состав и порядок предоставления Извещения

2.2.1. Настоящее Извещение содержит информацию о предмете, об условиях участия и о правилах проведения Запроса котировок, правилах подготовки, оформления и подачи участниками закупки заявок на участие в Запросе котировок, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам Запроса котировок договора.

2.2.2. Настоящее Извещение доступно для ознакомления в ЕИС, а также на сайте оператора ЭП без взимания платы.

2.3. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами

Приоритет не предоставляется.

2.4. Привлечение третьих лиц к исполнению договора

2.4.1. В случае, если это предусмотрено Извещением и/или разделом 4 «Проект договора», участники Запроса котировок могут привлекать к исполнению обязательств по договору, заключаемому по итогам Запроса котировок, третьих лиц (субподрядчиков, субисполнителей).

2.4.2. Предъявляемые к привлекаемым к исполнению обязательств по договору, заключаемому по итогам Запроса котировок, третьим лицам требования указываются в разделе 2 «Информационная карта запроса котировок».

2.5. Расходы на участие в Запросе котировок и при заключении договора

2.5.1. Участник Запроса котировок несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в Запросе котировок, участием в Запросе котировок и заключением договора, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами.

2.5.2. Участник Запроса котировок не вправе требовать возмещение убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), причиненных в ходе подготовки к Запросу котировок, проведения Запроса котировок, заключения договора и (или) в связи с отказом Заказчика от проведения Запроса котировок или заключения договора в случаях, предусмотренных настоящим Извещением, Положением о закупке, законодательством Российской Федерации.

2.6. Основания для отклонения заявок участников Запроса котировок.

2.6.1. Заявки участников Запроса котировок подлежат отклонению в следующих случаях:

2.6.1.1. Непредставления документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено Извещением, либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о закупаемых товарах, работах, услугах.

2.6.1.2. Несоответствия участника Запроса котировок требованиям к участникам Запроса котировок, установленным в Извещении на проведение запроса котировок в соответствии с разделом 22 Положения о закупке.

2.6.1.3. Несоответствия заявки на участие в Запросе котировок требованиям, установленным Извещением на проведение Запроса котировок, в том числе наличия в таких заявках предложений о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора и предложений о сроках выполнения работ больше максимального срока, установленного в Извещении о проведении Запроса котировок.

2.6.2. Заказчик принимает решение об отклонении заявки участника Запроса котировок в случае выявления несоответствия требованиям, указанным в разделе 22 Положения о закупке товаров, работ, услуг, пунктах 2.6.1 настоящего раздела, а также в разделе 2 Информационная карта запроса котировок  Извещения, дополнительно Заказчик вправе отказаться от заключения договора в случаях, предусмотренных пунктом 79.16. Положения о закупке.

2.6.3. В целях проверки соответствия требованиям, предъявляемым к участникам Запроса котировок, закупаемых товаров, работ, а также условиям исполнения договора, Заказчик вправе использовать общедоступные источники информации.

2.7. Форма, размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в Запросе котировок.

2.7.1. В случае если это предусмотрено разделом 2 Извещения, обеспечение заявки на участие в Запросе котировок может предоставляться участником Запроса котировок по его выбору в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.

2.7.2. Размер обеспечения заявки на участие в Запросе котировок указан в разделе 2 Извещения и не может быть более чем 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

2.7.3. Банковская гарантия в обеспечение заявки на участие в Запросе котировок должна быть выдана банком, отвечающим требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.7.4. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 379 Гражданского кодекса Российской Федерации, иным нормативно-правовым актам Российской Федерации, быть безотзывной и содержать следующее:

а)	сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае уклонения или отказа участника процедуры закупки заключить договор;

б)	обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

в)	срок уплаты по банковской гарантии – в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения гарантом требования от бенефициара об уплате денежных средств по банковской гарантии;

г)	обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

д)	условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

е)	банковская гарантия должна вступать в силу со дня её выдачи, а срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

2.7.5. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

3. Порядок проведения запроса котировок

3.1. Размещение Извещения

3.1.1. Извещение о проведении Запроса котировок размещается Заказчиком в ЕИС, а также на сайте оператора ЭП не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Запросе котировок, указанной в Извещении.

Извещение о проведении Запроса котировок находится в открытом доступе и доступно для ознакомления в ЕИС, а также на сайте оператора ЭП без взимания платы.

3.2. Разъяснение положений Извещения

3.2.1. Со дня размещения Извещения в ЕИС, а также на сайте оператора ЭП любой участник Запроса котировок, не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Запросе котировок, вправе направить через сайт оператора ЭП запрос о разъяснении Извещения.

3.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 3.2.1 раздела 1 настоящего раздела, Заказчик осуществляет разъяснение положений Извещения и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника Запроса котировок, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Запросе котировок.

3.3. Внесение изменений в Извещение

3.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника Запроса котировок вправе принять решение о внесении изменений в Извещение, в любое время до даты окончания подачи заявок на участие в Запросе котировок.

3.3.2. Не позднее 3 (трех) календарных дней с даты принятия решения о внесении изменений в Извещение, такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС.

3.3.3. В случае внесения изменений в Извещение, срок подачи заявок на участие в Запросе котировок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в Извещение изменений до даты окончания подачи заявок на участие в Запросе котировок такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня.

3.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок

3.4.1. Для участия в Запросе котировок участник закупки в любое время с даты размещения Извещения до предусмотренных даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в Запросе котировок подает заявку на сайте оператора ЭП в соответствии с требованиями, предусмотренными Извещением, а также правилами, действующими на электронной площадке.

3.4.2. Заявка на участие в Запросе котировок должна содержать документы и сведения, предусмотренные разделом 2 «Информационная карта запроса котировок» и может дополнительно (в случае необходимости) содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого объявлена закупка (при осуществлении закупки товаров).

3.4.3. Участник Запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в Запросе котировок. Если объявлен Запрос котировок, содержащий более одного лота, то участник Запроса котировок  вправе подать по каждому лоту только одну заявку.

3.4.4. При получении более одной заявки на участие в Запросе котировок (по одному лоту) от одного участника Запроса котировок все заявки такого участника Запроса котировок подлежат отклонению.

3.4.5. Участником Запроса могут быть несколько лиц, выступающих на стороне одного участника закупки (далее – Коллективный участник).

В случае участия на стороне участника закупки нескольких юридических, либо физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, данные лица несут солидарную ответственность по обстоятельствам, возникшим в связи с их участием в закупках.

В этом случае в заявке на участие в закупке должна быть представлена копия соглашения, заключенного на срок не менее срока действия договора, заключаемого по результатам закупки, участниками которой являются указанные лица.

3.4.5.1. Соглашение должно отвечать следующим требованиям:

1) соответствие законодательству Российской Федерации;

2) в соглашении должны быть четко определены права и обязанности членов коллективного участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

3) в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника; при этом соглашением должно быть предусмотрено, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих специальной правоспособности, а также реализация прав и обязанностей, требующих специальной правоспособности, осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного участника и обладающими необходимой правоспособностью;

4) в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного участника;

5) в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности коллективного участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного участника или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий заказчика;

6) соглашение должно заключаться на срок не менее срока действия договора, заключаемого по результатам закупки, участниками которой являются лица, входящие в состав коллективного участника;

7) в случае выхода из состава коллективного участника одного или нескольких лиц заказчик должен быть уведомлен об этом в срок не позднее 3 рабочих дней со дня изменения состава такого коллективного участника;

8) соглашением должно быть предусмотрено, что заказчик имеет право на одностороннее расторжение договора, заключаемого по результатам закупки, если выяснится, что из состава коллективного участника вышло одно или несколько лиц, а оставшиеся члены объединения неспособны самостоятельно выполнить указанный договор.

Любое лицо, может участвовать только на стороне одного участника и не имеет права принимать участие в закупке самостоятельно либо на стороне других Участников закупки.

3.4.5.2. Требования, установленные в соответствии с подпунктами 2)-13) пункта 16.1 раздела 2 «Информационная карта запроса котировок», предъявляются к каждому члену коллективного участника отдельно.

3.4.5.3 Требования, установленные в соответствии с подпунктом 1) пункта 16.1 раздела 2 «Информационная карта запроса котировок», предъявляются к членам коллективного участника, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих соответствующей специальной правоспособности, согласно распределению номенклатуры и объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанному в соглашении, заключенном между членами коллективного участника в соответствии с п. 3.4.5.1 настоящего раздела.

3.4.5.4 Требования, установленные в соответствии с пунктом 16.2 раздела 2 «Информационная карта запроса котировок», предъявляются к члену коллективного участника, предоставляющему подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с подпунктом 1) пункта 16.1 раздела 2 «Информационная карта запроса котировок».

3.4.6. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным в пункте 16 раздела 2 «Информационная карта запроса котировок», в составе заявки на участие в Запросе котировок должны быть приложены документы, указанные в пункте 18 раздела 2 «Информационная карта запроса котировок».

При рассмотрении заявки коллективного участника на предмет соответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 16.2 раздела 2 «Информационная карта запроса котировок», показатели по данному требованию, заявленные членами коллективного участника, подтвердившими соответствие требованиям, установленным в соответствии с подпунктом 1) пункта 16.1 раздела 2 «Информационная карта запроса котировок», суммируются.

3.5. Отзыв заявок на участие в Запросе котировок

3.5.1. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в Запросе котировок, вправе изменить или отозвать ее не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору ЭП.

3.5.2. Направление уведомления об изменение или отзыве заявки на участие в Запросе котировок осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке.

3.6. Отказ Заказчика от проведения Запроса котировок

3.6.1. Заказчик вправе отказаться от проведения Запроса котировок в любой момент до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок. В случае принятия решения об отказе от проведения Запроса котировок Заказчик в день принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения Запроса котировок в ЕИС. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неознакомления участников Запроса котировок с Извещением.

3.7. Открытие доступа к заявкам, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в Запросе котировок

3.7.1. Правила и порядок проведения Запроса котировок в электронной форме устанавливаются правилами, действующими на электронной площадке и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором ЭП.

3.7.2. В день, время и месте, указанных в Извещении, на ЭТП производится открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Запросе котировок, и проводится заседание Комиссии.

Комиссия ведет протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Запросе котировок, которые поступили в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП. Указанный протокол содержит следующие сведения: количество заявок, поданных на участие в Запросе котировок, наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника Запроса котировок, заявки которого поступили в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП, цену договора, указанную в заявке и являющуюся критерием оценки заявок на участие в Запросе котировок, а также иные сведения, которые Комиссия считает нужным указать в протоколе.

После открытия доступа к Заявкам не допускается изменение участниками Запроса котировок положений представленной ими Заявки.

3.7.3. Закупочная комиссия в срок, указанный в разделе 2 «Информационная карта запроса котировок», рассматривает заявки на участие в Запросе котировок выполняя следующие действия:

1) проверка комплектности, содержания и оформления заявок на участие в Запросе котировок на соответствие требованиям Извещения;

2) проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие Запросе котировок;

3) проверка участника Запроса котировок на соответствие требованиям, установленным Извещением;

4) проверка предлагаемых товаров, работ, услуг и договорных условий на соответствие требованиям Извещения;

5) проверка соответствия ценового предложения участника Запроса котировок начальному уровню и другим требованиям к ценовому предложению, установленным в Извещении, если таковые были установлены;

6) проверка наличия, размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки на участие в Запросе котировок на соответствие требованиям Извещения, если соответствующие требования устанавливались;

7) проверка наличия сведений об участнике Запроса котировок в реестрах недобросовестных поставщиков.

3.7.4. Срок рассмотрения заявок участников Запроса котировок установлен в разделе 2 «Информационная карта запроса котировок».

3.7.5. При рассмотрении заявок на участие в Запросе котировок для проведения экспертизы заявок, закупочная комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с участниками Запроса котировок, для применения их специальных знаний.

3.7.6. Закупочная комиссия рассматривает заявки участников Запроса котировок на соответствие всем требованиям, указанным в Извещении.

В случае установления одного из обстоятельств, указанных в пункте 2.6.1 раздела 1 Извещения, участник Запроса котировок не допускается к оценке и сопоставлению заявок участников Запроса котировок.

3.7.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Запросе котировок закупочной комиссией принимается решение о допуске участников Запроса котировок к оценке и сопоставлению заявок на участие в Запросе котировок.

3.7.8. Оценка и сопоставление Заявок осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с единственным критерием «Цена договора».

При определении порядка оценки по ценовому критерию Заказчик определяет единый базис сравнения ценовых предложений Участников по следующим правилам:

а) Если поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги приобретаются для использования в операциях Заказчика, облагаемых НДС, то Заказчик имеет право применить налоговый вычет в размере 100% от всей суммы входного НДС, поэтому в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются ценовые предложения Участников без учета НДС.

б) Если поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги приобретаются для использования в операциях Заказчика, не облагаемых НДС или как облагаемых, так и не облагаемых НДС, то Заказчик не имеет права применить налоговый вычет в размере 100% или части от всей суммы входного НДС, поэтому в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются ценовые предложения Участников с учетом НДС.

Применяемый в данной Закупке порядок сопоставления ценовых предложений Участников указан в п.14 Раздела 2 Извещения.

Победителем Запроса котировок признаётся участник Запроса котировок, допущенный к участию в Запросе котировок, и предложивший наилучшую (наименьшую) стоимость поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

В случае если несколько участников Запроса котировок предложили одинаковую стоимость, то наивысшее место присваивается тому участнику Запроса котировок, заявка которого поступила ранее заявок других участников Запроса котировок.

3.7.9. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе котировок.

В протоколе рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе котировок указываются следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в Запросе котировок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) порядковые номера заявок на участие в Запросе котировок, окончательных предложений участников Запроса котировок в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников Запроса котировок. Заявке на участие в Запросе котировок, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в Запросе котировок, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в Запросе котировок, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в Запросе котировок, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в Запросе котировок, окончательных предложений с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в Запросе котировок, окончательных предложений, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в Запросе котировок, с указанием положений Извещения, которым не соответствуют такие заявка;

5) причины, по которым Запрос котировок признан несостоявшимся, в случае признания его таковым;

6) указание на проведение переторжки в соответствии с пунктом 3.8 раздела 1 Извещения (при необходимости).

7) дата и время проведения переторжки, шаг снижения ценового предложения (в случае принятия решения о проведении переторжки).

3.7.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок размещается Заказчиком в ЕИС, не позднее 3 (трех) календарных дней, следующих за днем его подписания.

3.7.11. Фактом уведомления участника Запроса котировок о допуске/недопуске к участию в Запросе котировок является размещение в ЕИС протокола в соответствии с пунктом 3.7.10 раздела 1 Извещения.

3.8. Переторжка

3.8.1. По итогам рассмотрения  заявок на участие в Запросе котировок закупочная комиссия вправе принять решение о проведении переторжки среди участников Запроса котировок, заявки которых допущены до оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе котировок.

Решение о проведении переторжки может быть принято закупочной комиссией неограниченное количество раз в рамках проводимого Запроса котировок, а также по итогам каждой из переторжек.

При принятии закупочной комиссией решения о проведении переторжки об этом дополнительно указывается в протоколе рассмотрения заявок на участие в Запросе котировок, включая дату и время проведения переторжки. При этом, дата проведения переторжки не может быть ранее 2 (двух) рабочих дней с даты размещения в ЕИС, протокола рассмотрения заявок на участие в Запросе котировок.

3.8.2. Участники Запроса котировок, которые были допущены до переторжки в срок, указанный в протоколе рассмотрения заявок на участие в Запросе котировок, добровольно направляют улучшенные ценовые предложения через сайт оператора ЭП, адрес которого указан в разделе 2 «Информационная карта запроса котировок».

3.8.3. Оператор ЭП направляет Заказчику поступившие улучшенные ценовые предложения в срок, предусмотренный правилами, действующими на электронной площадке.

Закупочная комиссия не позднее следующего дня после направления оператором ЭП улучшенных ценовых предложений (если иной срок не установлен в протоколе рассмотрения, оценки и сопоставления) рассматривает улучшенные предложения участников Запроса котировок, допущенных до переторжки.

3.8.4. Участник Запроса котировок вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ценой, указанной в заявке. Предложения участника Запроса котировок по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник Запроса котировок считается не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

3.8.5. По итогам рассмотрения улучшенных ценовых предложений закупочная комиссия признает победителем Запроса котировок участника Запроса котировок, предложившего наименьшую цену договора по итогам переторжки.

3.8.6 Результаты переторжки по итогам Запроса котировок оформляются протоколом переторжки по итогам Запроса котировок.

3.8.7. Протокол переторжки по итогам Запроса котировок должен содержать сведения, указанные в пункте 3.7.9 раздела 1 Извещения, а также:

-	указание на участников Запроса котировок, принявших участие в переторжке, а также размер окончательных ценовых предложений таких участников;

-	указание на участников Запроса котировок, отказавшихся от участия в переторжке, а также ценовые предложения таких участников, указанные в составе заявки на участие в Запросе котировок, с указанием на предоставление Приоритета (в случае его предоставления);

-	указание на победителя Запроса котировок по итогам переторжки, с указанием на предоставление Приоритета (в случае его предоставления);

3.8.8. Протокол переторжки Запроса котировок размещается Заказчиком в ЕИС, не позднее чем через 3 (три) календарных дня с даты его подписания.

3.9. Заключение договора по результатам Запроса котировок

3.9.1. Заключение договора по результатам Запроса котировок осуществляется в соответствии с требованиями раздела 79 Положения о закупке.

3.9.2. Договор по результатам Запроса котировок заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать рабочих дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.

В случае необходимости согласования заключения договора собственником имущества заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты получения заказчиком такого согласия или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

3.9.3. Договор по результатам Запроса котировок заключается на условиях, которые предусмотрены Извещением и заявкой участника Запроса котировок, с которым заключается договор.

3.9.4. В случае если победитель Запроса котировок в срок, предусмотренный разделом 2 Извещения, не обеспечил со своей стороны подписание договора в соответствии с пунктом 3.9.2 раздела 1 Извещения, а также не представил обеспечение исполнения договора (если Извещением предусмотрено требование обеспечения исполнения договора), такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

3.9.5. В случае, если победитель Запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, договор заключается с участником Запроса котировок, который предложил такие же, как и победитель Запроса котировок, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем Запроса котировок, который признан уклонившемся от заключения договора.

3.9.6. Заказчик принимает решение об отказе от заключения договора с участником Запроса котировок, являющимся единственным поставщиком, в случаях несоответствия сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащихся в Декларации, критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

3.10. Признание запроса котировок несостоявшимся

3.10.1.	Запрос котировок признается несостоявшимся в случаях, если:

-	подана только одна заявка на участие в Запросе котировок;

-	не подано ни одной заявки на участие в Запросе котировок;

-	на основании результатов рассмотрения заявок на участие в Запросе котировок принято решение об отклонении всех заявок участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в Запросе котировок;

-	на основании результатов рассмотрения заявок на участие в Запросе котировок принято решение о соответствии требованиям Запроса котировок только одного участника процедуры закупки.

3.10.2. Если конкурентная закупка признана несостоявшейся, заказчик вправе:

1) отказаться от заключения договора с единственным участником и в дальнейшем:

- не осуществлять повторную закупку;

- осуществить закупку повторно, не изменяя способ закупки и сведения о закупке, кроме сведений о сроках, связанных с этапами соответствующего способа закупки;

- осуществить закупку повторно, изменив способ закупки или любые сведения о закупке.

2) заключить договор с лицом, которое было признано единственным участником закупки, если он и его заявка соответствуют требованиям документации о закупке (извещению о проведении запроса котировок).

3.11. Обеспечение исполнения договора

3.11.1. В случае если это предусмотрено разделом 2 Извещения, победитель Запроса котировок или иной участник Запроса котировок, с которым в соответствии с пунктом 3.9.5 раздела 1 Извещения заключается договор, должен предоставить обеспечение исполнения договора путём предоставления безотзывной банковской гарантии или путем перечисления денежных средств на специальный счет Заказчика.

3.11.2. Размер обеспечения исполнения договора и порядок предоставления банковской гарантии указаны в разделе 2 Извещения.

3.11.3. Банковская гарантия должна быть предоставлена победителем Запроса котировок или иным участник Запроса котировок, с которым в соответствии с пунктом 3.9.5 раздела 1 Извещения заключается договор, не позднее дня предоставления Заказчику подписанного и скрепленного печатью (при наличии) со стороны победителя Запроса котировок или иного участника Запроса котировок, договора.

3.11.4. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 379 Гражданского кодекса Российской Федерации, иным нормативно-правовым актам Российской Федерации, а также следующим требованиям:

-	Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – победитель Запроса котировок или иной участник Запроса котировок, с которым в соответствии с пунктом 3.9.5 раздела 1 Извещения заключается договор, Гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию;

-	в банковской гарантии должна быть указана сумма, на которую выдаётся банковская гарантия и в пределах которой банковской гарантией обеспечивается надлежащее исполнение Принципалом обязательств по договору, заключаемому по итогам Запроса котировок;

-	в банковской гарантии должен быть указан заключаемый по результатам Запроса котировок договор, надлежащее исполнение обязательств по которому она обеспечивает, стороны такого договора и его предмет, а также ссылка на протокол Комиссии, составленный по итогам Запроса котировок как основание для заключения договора;

-	в банковской гарантии должно быть указано, что она обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом любых обязательств по договору (в том числе неденежных обязательств и обязательств по возмещению убытков, имущественных потерь, иных расходов Бенефициара);

-	условия Банковской гарантии:

- безотзывная;

- безусловная (по первому требованию Заказчика);

- неделимая;

- срок действия банковской гарантии;

- срок уплаты по Банковской гарантии – в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения Гарантом требования от Бенефициара об уплате денежных средств по Банковской гарантии.

-	банковская гарантия должна содержать закрытый (исчерпывающий) перечень документов, предоставляемых Бенефициаром банку в качестве приложения к требованию об уплате денежной суммы по Банковской гарантии. Банковская гарантия должна содержать обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки;

Полный объем требований к банковской гарантии указывается в статье 8 проекта Договора.

-	банковская гарантия должна быть предоставлена банком – резидентом РФ, удовлетворяющим следующим требованиям:

- наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации,

- осуществление банковской деятельности в течение не менее чем пяти лет;

- наличие собственных средств (капитала) банка в размере не менее 500 миллионов рублей;

- соблюдение обязательных нормативов, предусмотренных Федеральным законом от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на все отчетные даты в течение последних шести месяцев;

- отсутствие требований ЦБ РФ об осуществлении мер по финансовому оздоровлению банка на основании Федерального закона от 26.10.2002 № 127 «О несостоятельности (банкротстве)».

3.11.5.	Срок действия обеспечения исполнения Договора должен превышать срок осуществления поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по Договору на один месяц (в случае, если проектом договора предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в т.ч. на гарантийный период, срок действия банковской гарантии должен включать в себя период исполнения обязательств по поставке товаров, выполнению работ, гарантийный период и превышать последний на один месяц; в случае, если проектом договора предусмотрена (допускается) отдельная банковская гарантия на гарантийный период, срок такой банковской гарантии должен превышать продолжительность гарантийного периода не менее чем на один месяц).

3.11.6.	Обязательства по банковской гарантии ограничены суммой банковской гарантии. Ответственность по банковской гарантии не ограничена суммой банковской гарантии.

3.11.7.	Банк, выдающий безотзывную банковскую гарантию, а также условия и текст безотзывной банковской гарантии должны быть согласованы с Заказчиком.

3.11.8.	В случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, необходимо предоставление новой банковской гарантии с возможным уменьшением ее размера пропорционально объему исполненных обязательств по договору (данное условие в обязательном порядке должно быть предусмотрено условиями договора).

Условия банковской гарантии, указанные в Извещении, должны соответствовать условиям банковской гарантии, установленным в проекте договора, являющимся неотъемлемой частью Извещения.

3.11.9.	Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в размере обеспечения исполнения договора предоставляются участнику Запроса котировок после признания его победителем или иному участнику, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 3.9.5 настоящего раздела Извещения.

3.11.10. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору, заключённому по итогам Запроса котировок, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен предоставить Банку иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном указанным договором.

4. Порядок подачи заявок: правила подготовки заявки на участие в запросе котировок

4.1. Форма заявки на участие в запросе котировок и требования к ее оформлению

4.1.1. Порядок подачи заявки на участие в процедуре указан в разделе 2 Извещения.

4.1.2. При проведении Запроса котировок все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями Извещения, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией о закупке), входящие в состав заявки, должны быть предоставлены претендентом на участие в закупке через ЭП. Форма заявки на участие в Запросе котировок и иные документы (за исключением приложений к Форме заявки) предоставляются в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, один файл – один документ).

Заявка на участие в Запросе котировок, представленная участником, должна быть подписана руководителем организации (уполномоченным лицом) и скреплена соответствующей печатью организации (при наличии печати).

Иные формы, установленные заказчиком в составе Извещения, являются приложениями к Заявке участника и могут быть представлены в любом формате, в т.ч. в формате word.

Все файлы заявки, размещенные участником на ЭП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом.

4.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок

4.2.1. Заявка на участие в Запросе котировок, подготовленная участником Запроса котировок, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в Запросе котировок, которыми обмениваются участники Запроса котировок и Заказчик, должны быть составлены на русском языке.

4.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в Запросе котировок расценивается Комиссией как несоответствие заявки на участие в Запросе котировок требованиям, установленным Извещением.

4.2.3. Входящие в заявку на участие в Запросе котировок документы, отсканированные оригиналы которых выданы участнику Запроса котировок третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом нотариально заверенный точный перевод на русский язык.

4.2.4. На входящих в заявку на участие в Запросе котировок документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинность печати (при наличии) или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

4.2.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, расценивается Комиссией как несоответствие заявки на участие в Запросе котировок требованиям, установленным Извещением.

4.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок

4.3.1. Заявка на участие в Запросе котировок должна содержать документы, указанные в разделе 2 Извещения.

4.3.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в разделе 2 Извещения, участник Запроса котировок не допускается Комиссией к оценке и сопоставлению заявок на участие в Запросе котировок.

4.3.3. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в Запросе котировок, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

Раздел 2. Информационная карта запроса котировок

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ закупки, форма проведения закупки и особенности осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме |
| 2 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона и контактного лица Заказчика | Заказчик: ФГУП «Росморпорт» в лице Калининградского управления Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». Юридический адрес: 127055, Россия, г. Москва, ул. Сущевская, д.19. строение 7. Место нахождения: 236006, г. Калининград, набережная Петра Великого, 7. Почтовый адрес: 236006, г. Калининград, набережная Петра Великого, 7. Контактное лицо по организационным вопросам: Глухарев Александр Дмитриевич. Контактный телефон: 8 (4012) 36-21-54. Адрес электронной почты (e-mail): AGlukharev@kld.rosmorport.ru. Контактное лицо по техническим вопросам: Мамонов Алексей Иванович. Контактный телефон: 8 (4012) 36-21-63. Адрес электронной почты (e-mail): AMamonov@kld.rosmorport.ru |
| 3 | Предмет договора на оказание услуг, выполнение работ, поставку товара с указанием количества поставляемого товара | Предмет договора: выполнение работ по строительству и сохранению гидротехнических сооружений и строительных конструкций на незаконченном строительством объекте «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области». Состав и количество поставляемых товаров/объем оказываемых услуг/выполняемых работ: в соответствии с разделом 3 «Техническая часть» извещения. Код согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (код ОКПД2): Код согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (код ОКПД2): 42.91.10.130 - «Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения». Код согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 г. №14-ст) (код ОКВЭД2): 42.91.2 - «Строительство гидротехнических сооружений». |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров/оказания услуг/выполнения работ | Место поставки товаров/ оказания услуг/ выполнения работ: г. Пионерский, Калининградской области. Условия поставки товаров/ оказания услуг/выполнения работ: указаны в разделе 3 «Техническая часть» и в разделе 4 «Проект договора». Срок (период) поставки товаров/ оказания услуг/выполнения работ (максимальный): 153 календарных дня, со дня подписания договора. |
| 5 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, о предельной цене договора, о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара/работы/услуги | Начальная (максимальная) цена договора: 407 266 600 (четыреста семь миллионов двести шестьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС (если применимо). Запрос котировок проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены договора |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг | Форма оплаты: безналичный расчет. Авансовый платеж: Не более 30% от стоимости договора. Срок и порядок оплаты: указано в разделе 4 «Проект договора» |
| 7 | Порядок формирования цены договора | В цену договора должны быть включены все возможные расходы Контрагента, связанные с исполнением обязательств по договору, страхованием рисков, уплатой налогов и сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных законами Российской Федерации. В соответствии с разделом 4 «Проект договора» Извещения. |
| 8 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Настоящий Запрос котировок проводится с использованием функционала ЭП АО «ЕЭТП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.roseltorg.ru |
| 9 | Язык Запроса котировок | Русский. |
| 10 | Валюта Запроса котировок | Российский рубль. |
| 11 | Способ подачи заявки на участие в Запросе котировок | Заявки на участие в Запросе котировок направляются Заказчику посредством использования функционала электронной площадки, указанной в пункте 8 настоящего раздела, в порядке и сроки, установленные Извещением и правилами, действующими на электронной площадке. |
| 12 | Порядок, дата начала срока подачи заявок на участие в Запросе котировок, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Запросе котировок | Порядок подачи заявок на участие в Запросе котировок: заявки на участие в Запросе котировок направляются Заказчику посредством использования функционала электронной площадки в порядке и сроки, установленные Извещением и правилами, действующими на электронной площадке. Дата начала срока подачи заявок на участие в Запросе котировок: «17» января 2020 года. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Запросе котировок: «27» января 2020 года в 12:00 (по калининградскому времени). |
| 13 | Дата и время открытия доступа Заказчику к электронным заявкам на участие в Запросе котировок | «27» января 2020 года в 12:00 (по калининградскому времени) После окончания срока подачи заявок на участие в Запросе котировок оператор электронной площадки направляет Заказчику поступившие заявки на участие в Запросе котировок в порядке и сроки, установленные Извещением и правилами, действующими на электронной площадке. |
| 14 | Место, дата рассмотрения заявок, сопоставления заявок на участие в Запросе котировок | Место (адрес) рассмотрения заявок, сопоставления заявок на участие в Запросе котировок: 236006, г. Калининград, набережная Петра Великого, 7, к. 204 Дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок: не позднее «03» февраля 2020 года. Порядок сопоставления ценовых предложений: в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений Участников Запроса котировок используется цена, предложенная таким участником с учетом НДС. |
| 15 | Порядок проведения и подведения итогов Запроса котировок | Указан в п. 3 раздела 1 настоящего извещения. По итогам проведения Запроса котировок Заказчик формирует и размещает в ЕИС итоговый протокол, соответствующий требованиям, установленным Положением о закупке. |
| 16 | Требования, предъявляемые к участникам Запроса котировок (лицам, выступающим на стороне участника процедуры закупки). | 16.1. Участник Запроса котировок должен соответствовать следующим требованиям: - соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, а именно: Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации (участника закупки) по обязательствам должен соответствовать требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. Член саморегулируемой организации имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) при соблюдении в совокупности следующих условий: а) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является участник закупки, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; б) если совокупный размер обязательств по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участником закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. Количество договоров строительного подряда, которые могут быть заключены членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, не ограничивается. Членство в саморегулируемых организациях не требуется в случаях, установленных в части 2.2. статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках; - отсутствие у участника закупки просроченной задолженности по начисленным налогам, страховым взносам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за соответствующий период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в Запросе не принято; - отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; - отсутствие на момент проведения закупки вступивших в силу и не исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам), заключенным с заказчиком на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым товарам, работам, услугам; - отсутствие на момент проведения закупки вступивших в силу решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг одноименных закупаемым товарам, работам, услугам за последние 2 года (за исключением случаев, указанных в подпункте 6 пункта 16.1 информационной карты). - участник закупки не является лицом, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которого являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса Российской Федерации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица); - у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки отсутствуют непогашенные или не снятые судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК Российской Федерации, а также неприменения в отношении указанных физических лиц административного наказания в виде дисквалификации и наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии по закупкам, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц; - отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. 16.2. Иные требования к участнику, установленные в соответствии с пунктом 22.4 Положения о закупке: 1) Наличие за последние два года, предшествующие размещению информации о Запросе котировок в ЕИС и сайте Заказчика, опыта выполнения не менее двух и не более пяти одноименных (аналогичных) работ, общей стоимостью не менее пятидесяти процентов начальной (максимальной) цены договора 203 633 300 (двести три миллиона шестьсот тридцать три тысячи триста) рублей 00 копеек, установленной Извещением (учитываются работы, выполненные с 01.01.2018 г. до открытия доступа к заявкам). Участник должен подтвердить свое соответствие путем представления копий Договоров и актов выполненных работ. Одноименными (аналогичными) работами считаются работы по строительству гидротехнических сооружений. |
| 17 | Документы, подтверждающие соответствие участников Запроса котировок, необходимые для представления в составе заявки. | 17.1. Документы, подтверждающие соответствие участников Запроса котировок требованиям, предъявляемым в соответствии с пунктом 16 настоящего раздела Извещения. 1) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. Доверенность не предоставляется в случае, если от имени участника действует единоличный исполнительный орган, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц); 2) Декларация участника о соответствии установленным требованиям (по форме 3 раздела 5); 3) Выписка из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 г. № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации», или копия такой выписки с минимальным набором требований: а) Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); б) Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда – в соответствии с частью 12 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; в) Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Выписка или копия такой выписки не требуется в случаях, установленных в части 2.2. статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; Выписка из реестра членов саморегулируемой организации или копия такой выписки должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, который указан в извещении о проведении настоящего запроса. 4) Справка о наличии опыта выполнения работ (форма 5 раздела 5). 17.2 Копии документов, подтверждающих наличие у Участника опыта выполнения не менее двух и не более пяти одноименных (аналогичных) работ, общей стоимостью не менее пятидесяти процентов начальной (максимальной) цены договора 203 633 300 (двести три миллиона шестьсот тридцать три тысячи триста) рублей 00 копеек, установленной Извещением (учитываются работы, выполненные с 01.01.2018 г. до открытия доступа к заявкам). Участник должен подтвердить свое соответствие путем представления копий Договоров и актов выполненных работ. Одноименными (аналогичными) работами считаются работы по строительству гидротехнических сооружений. |
| 18 | Состав заявки на участие в Запросе котировок и порядок размещения документов в составе заявки на участие в Запросе котировок | 18.1. Сведения об участнике Запроса котировок по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем Извещении (форма 1 раздела 5), о его соответствии единым требованиям к участникам Запроса котировок, а также согласие участника Запроса котировок на выполнение работ или оказание услуг, указанных в Извещении, на условиях, предусмотренных разделом 4 «Проект договора» (в случае, если осуществляется закупка работ или услуг) в соответствии с требованиями раздела 3 «Техническая часть». 18.2. Анкета участника запроса котировок (форма 2 раздела 5). 18.3. Документы, указанные в пункте 17 настоящего раздела Извещения, подтверждающие соответствие участника Запроса котировок, установленным требованиям. 18.4. Действующее решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника оказание услуг, являющихся предметом договора, является крупной сделкой (в случае если сделка не является для Участника крупной – форма 3 Декларации участника о соответствии установленным требованиям дополняется пунктом, о том что данная сделка не является крупной для Участника. Действующим решением считается решение, в котором указан срок его действия и такой срок не истек, либо решение, в котором срок действия не указан, принятое не более чем за 1 (один) год до даты подачи заявки на участие в закупке. Решение может не представляться в случаях, установленных законодательством Российской Федерации). 18.5. Коммерческое (ценовое) предложение (форма 4 раздела 5). 18.6. Документы, подтверждающие применение упрощенной системы налогообложения, в случае применения Участником упрощенной системы налогообложения. 18.7. Смета на выполнение работ. 18.8. Заявка должна содержать опись всех документов, представленных в составе заявки. |
| 19 | Срок заключения договора по итогам Запроса котировок | Договор по результатам Запроса котировок заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости согласования заключения договора собственником имущества заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации (крупная сделка – свыше 5 000 000,00 руб.) или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты получения заказчиком такого согласия или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. В случаях, предусмотренных Положением о закупке, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем Запроса котировок или участником, заявка которого признана единственной заявкой, соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным Извещением, в том числе, если заявка такого участника является единственной заявкой, поданной на участие в Запросе котировок. |
| 20 | Обеспечение заявки на участие в Запросе котировок | 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей 00 копеек. |
| 21 | Порядок предоставления обеспечения заявки на участие в Запросе котировок | В соответствии с регламентом АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») (http://www www.roseltorg.ru/), пунктом 2.7 Извещения. |
| 22 | Обеспечение исполнения договора | Исполнение Договора может быть обеспечено банковской гарантией, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, в размере аванса до подписания договора. Порядок обеспечения исполнения обязательств по договору, основные требования к банковской гарантии указаны в п. 3.11 Извещения и статье 8 проекта договора, являющегося неотъемлемой частью документации Запроса котировок. Если участником Запроса, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, установленный в Извещении и проекте договора. |
| 23 | Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг | В соответствии с условиями договора |
| 24 | Привлечение к исполнению обязательств по договору третьих лиц (субподрядчиков, субисполнителей) | Да |
| 25 | Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок | Извещение доступно для ознакомления в ЕИС, а также на сайте оператора электронной площадки АО «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, без взимания платы, с момента его опубликования в Единой информационной системе, а также на сайте оператора электронной площадки АО «ЕЭТП» www.roseltorg.ru. Порядок получения Извещения (ознакомления с Извещением) на электронной площадке АО «ЕЭТП» www.roseltorg.ru определяется правилами данной электронной площадки. |
| 26 | Порядок, форма, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений Извещения | Со дня размещения Извещения в ЕИС, а также на сайте оператора ЭП любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на ЭП, не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Запросе котировок, вправе направить через сайт оператора ЭП запрос о разъяснении положений Извещения. В случае поступления запроса на разъяснения положений Извещения Заказчик в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса направляет разъяснения положений Извещения лицу, направившему запрос путем размещения разъяснений положений Извещения без указания участника процедуры закупки, от которого был получен запрос на разъяснение положений Извещения, в ЕИС. Разъяснение положений Извещения не должно изменять его суть. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Запросе котировок. Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений Извещения: «17» января 2020 года. Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений Извещения: «23» января 2020 года. |
| 27 | Срок для отказа от проведения запроса котировок | Заказчик вправе отказаться от проведения Запроса котировок до момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В этом случае Заказчик размещает извещение об отказе от проведения запроса котировок в ЕИС, в день принятия такого решения. |
| 28 | Сведения о предоставлении преференций (приоритета) | Не предоставляется |
| 29 | Возможность заключения договора с несколькими участниками Запроса котировок | Нет |
| 31 | Критерии оценки заявок на участие в Запросе котировок | Цена - 100 (сто) %. |

Раздел 3. Техническая часть

Техническая документация на выполнение работ по строительству и сохранению гидротехнических сооружений и строительных конструкций на незаконченном строительством объекте «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области», прилагается.

Раздел 4. Проект договора

ДОГОВОР № ________________

на выполнение работ по строительству и сохранению гидротехнических сооружений и строительных конструкций на незаконченном строительством объекте «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области»

_____________                                                                                                   «___» __________ 20__ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании Устава/доверенности, с одной стороны, и___________  именуемое в  дальнейшем «Генеральный подрядчик» (Генподрядчик) в лице ___________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Протоколом от ___ № ___, заключили настоящий договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Определения

1.1. Употребляемые в Договоре термины означают следующее:

«Объект» - незаконченные строительством гидротехнические сооружения «Оградительный мол», «Северный мол», «Причал № 1» на незаконченном строительством объекте «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области»;

«Работы» - все виды работ по строительству и сохранению Объекта, включая подготовительные и обеспечивающие мероприятия, в том числе геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений и геодезические работы;

«Проектная документация» - проектная документация, разработанная ООО «НПК «МорТрансНииПроект» по объекту «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области», получившая положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 29.12.2018 
№ в ЕГРЗ 39-1-1-3-009598-2018 и от 29.12.2018 № 00997-18/ГГЭ-10751/07-01 (№ в Реестре 00-1-3140-18) и утвержденная распоряжением Росморречфлота от 13.02.2019 № НЖ-34-р (в том числе, подраздел 4.3 «Гидротехнические решения», шифр 913-2015-00-ГР-и2);

«Представитель Заказчика» - Калининградское управление Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», которое на основании предоставленных ему в установленном порядке полномочий осуществляет:

контроль проведения подготовительных мероприятий, производства Работ, применяемых технологий и оборудования;

согласование и решение всех организационных и технических вопросов в процессе исполнения Договора;

акцепт счетов, подписание актов и справок о выполненных Работах, их отражение в учете, оплату выполненных Работ;

«Уполномоченные лица» - лица, уполномоченные Заказчиком или ГенГенподрядчиком на совершение

определенных действий и/или подписание документов на основании выданной таким лицам доверенности;

«Цена Договора» - общая стоимость Работ, включающая в себя, в том числе:

все расходы, налоги и сборы необходимые на выполнение Работ, компенсацию всех видов издержек, оплату любых лимитированных и непредвиденных работ, а также всех затрат, связанных с рисками Генподрядчика при исполнении обязательств, предусмотренных Договором;

вознаграждение Генподрядчика и привлекаемых им для выполнения отдельных работ субподрядчиков;

все возможные другие затраты, которые возложены на Генподрядчика в соответствии с условиями Договора;

«Рабочая документация» - все расчеты, рабочие чертежи, сметные расчеты и прочая техническая документация («Сохранение гидротехнических сооружений в осенне-зимний периоды 2019 – 2020 годов на незавершенном строительством объекте «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области»»), разработанная ООО «НПК «Мортрансниипроект» по договору с ФГУП «Росморпорт» от 14.10.2019 № КУ-270/19, необходимая для выполнения Работ и утвержденная «К производству работ» Заказчиком;

«Исполнительная документация» – документация на выполненные Работы по утвержденной Проектной и Рабочей документации, в том числе общий журнал Работ, оформленная ГенГенподрядчиком в процессе и по завершении выполнения Работ в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 (РД 11-02-2006), действующими ГОСТами, сводами правил и руководящими документами;

«Гарантийный период» - временной период, в течение которого Генподрядчик обеспечивает за свой счет устранение всех дефектов, выявленных Заказчиком или эксплуатирующей организацией в ходе эксплуатации Объекта и в случае, если дефекты возникли вследствие ненадлежащего исполнения ГенГенподрядчиком своих обязательств по Договору;

«Оборудование» – новые, нигде ранее не использованные машины, приборы и иные автоматизированные устройства, включая комплектующие изделия, подлежащие поставке ГенГенподрядчиком, которые будут или являются частью Объекта;

«Материалы» – новые, нигде ранее не использованные изделия всех видов (за исключением Оборудования), которые Генподрядчик обязан предоставить и включить в Объект;

«Временные сооружения» – все временные сооружения любого типа, устанавливаемые ГенГенподрядчиком на Строительной площадке на время исполнения Договора и необходимые для выполнения и завершения Работ, согласованные Заказчиком, которые после завершения Работ должны быть демонтированы ГенГенподрядчиком за свой счет и вывезены за пределы Строительной площадки;

«Строительная площадка» – земельный участок и участок акватории, необходимые для выполнения Работ и переданные Генподрядчику по акту на период выполнения Работ, а также любое другое место, которое может быть особо указано в Договоре в качестве составной части Строительной площадки;

«Строительная техника» – все виды строительной и дноуглубительной техники, вспомогательных плавательных средств, машин, механизмов, оборудования, временные передвижные источники тепла и энергии, все приборы, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, необходимые для выполнения Работ;

«Субподрядчик» – любое лицо (за исключением штатных работников Генподрядчика), названное в Договоре субГенподрядчиком, изготовителем или поставщиком для выполнения части Работ, или любое лицо, с которым Генподрядчик заключил договор на выполнение части Работ, в том числе на поставку Материалов и Оборудования, в соответствии с пунктом 10.2 Договора, а также правопреемников соответствующих прав данного лица;

«Третьи лица» - юридические и физические лица, не связанные со Сторонами обязательствами по Договору;

1.2. Слова, употребляемые только в единственном числе, могут также употребляться и во множественном числе, где это требуется по смыслу текста Договора.

Статья 2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Генподрядчик обязуется собственными и/или привлеченными силами и средствами выполнить Работы в соответствии с Проектной документацией и Рабочей документацией, требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, иных нормативных правовых актов, условий Договора и в сроки, предусмотренные Календарным графиком (Приложение № 3 к Договору), а также сдать результат Работ Заказчику в порядке, предусмотренном условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

Генподрядчик подтверждает, что получил исчерпывающую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на исполнение Договора и стоимость Работ.

2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполнения Работ в порядке, предусмотренном Договором.

Статья 3. Обмен информацией

3.1. Обмен информацией между Сторонами по вопросам исполнения Договора, получение одобрений, подтверждений и согласований осуществляется в письменной форме по адресам, указанным в статье 25 настоящего Договора.

Статья 4. Стандарты

4.1. Работы должны соответствовать стандартам и иным обязательным требованиям, установленным на территории Российской Федерации на момент их выполнения.

При этом преимущество в применении имеют новейшие (более поздние по действию во времени) из них.

4.2. Для сдачи Объекта по Акту выполненных Работ (форма Акта согласована Сторонами в Приложении № 4 к Договору) Генподрядчик обязан предоставить три комплекта Исполнительной документации на Объект на бумажном носителе.

Оформление Исполнительной документации должно соответствовать действующим ГОСТам (на применяемые в ходе строительства материалы и оборудование), РД 11-05-2007, РД 11-02-2006, СП 48.133320.2011, СП 70.13330.2012, руководящим документам и быть выполнено только на русском языке.

Статья 5. Использование договорной документации и информации

5.1. Одна Сторона не вправе без предварительного письменного согласия другой Стороны раскрывать содержание Договора Третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда предоставление такой информации является обязательным.

Статья 6. Гарантии

6.1.  Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, в т.ч. скрытые, выполненные ГенГенподрядчиком по Договору.

6.2. Генподрядчик несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации, в т.ч. ст. 755 Гражданского кодекса Российской Федерации за недостатки (дефекты), обнаруженные в период выполнения Работ и в течение Гарантийного периода.

6.3. Гарантийный период составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта выполненных Работ.

6.4. Если в течение Гарантийного периода будет обнаружено, что Работы не выполнены или выполнены ненадлежащим образом, и это является следствием неудовлетворительного исполнения своих обязательств ГенГенподрядчиком по Договору, Генподрядчик обязан за свой счет, своими средствами и/или силами привлеченных к выполнению Работ Субподрядчиков в безусловном порядке в согласованные с Заказчиком сроки устранить выявленные дефекты.

6.5. В случае, указанном в пункте 6.4 Договора, Представитель Заказчика совместно с ГенГенподрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения (выявления) недостатков (дефектов) составляют Акт о недостатках (дефектах).

Если Генподрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения извещения Заказчика не подписал или не направил мотивированный отказ от подписания Акта о недостатках (дефектах), то определяющим документом для установления их наличия является Акт о недостатках, подписанный со стороны Заказчика.

6.6. В случае если Генподрядчик не согласует с Заказчиком срок устранения недостатков или в согласованные с Заказчиком сроки не устранит выявленные дефекты и недостатки в Работе, за которые Генподрядчик несет ответственность по гарантийным обязательствам, то Заказчик вправе, без ущемления прав по гарантии, устранить такие дефекты и недостатки в Работе за счет собственных средств с последующим взысканием с Генподрядчика понесенных затрат.

6.7. Генподрядчик несет ответственность за все скрытые недостатки, которые не были выявлены к началу Гарантийного периода, если они связаны с некачественным выполнением Работ ГенГенподрядчиком.

6.8. В случае, если предложенная ГенГенподрядчиком цена на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, Договор вступает в силу только после предоставления ГенГенподрядчиком обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, установленного в извещении, документации о проведении закупки и Договоре.

Статья 7. Цена Договора

7.1. Цена Договора определена по итогам __________ (протокол от _______№_________) и составляет ________(___________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (20%) – ________(___________) рублей _____ копеек, из них:

- работы по Проектной документации на строительство в сумме _____ (______) рублей, в том числе НДС 20% - ________(__________) рублей ________копеек,

- по строительству временной перемычки в сумме _____ (______) рублей, в том числе НДС 20% - _____________(___________) рублей  _____ копеек.

7.2. В цену Договора включены все расходы Генподрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Договором, в том числе: необходимые для выполнения Работы, включая переходы Строительной техники, накладные расходы, Временные сооружения, затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, а также суммы для покрытия всех налогов и сборов, установленных в Российской Федерации, страхования рисков, сметная прибыль, компенсация всех издержек и непредвиденных расходов, связанных с иными увеличениями или уменьшениями затрат, расходы на производственные остановки и простои Строительной техники, расходы на обеспечение охраны и транспортной безопасности объекта, другие лимитированные и прочие затраты, связанные с рисками Генподрядчика.

7.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

7.4. Генподрядчик до подписания Договора ознакомился с Проектной документацией и Рабочей документацией и не имеет замечаний, влияющих на условия выполнения и стоимость выполняемых Работ.

8. Обеспечение исполнения договора

8.1. В качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору Генподрядчик до заключения Договора предоставил Заказчику обеспечение исполнения Договора в виде ______________ (указывается вид обеспечения исполнения Договора) в размере _______ (____________) рублей со сроком действия до __.__.____.

(Примечание: 1. Обеспечение исполнения Договора предоставляется в размере __% Цены Договора, но не менее аванса, предусмотренного Договором (при наличии условия о выплате аванса).

Обеспечение исполнения Договора предоставляется участником закупки (Генподрядчиком), с которым заключается Договор, до его заключения.

Участник закупки (Генподрядчик), не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Договора.

В случае предложения участником закупки (Генподрядчиком) цены договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, Договор заключается с таким участником закупки (Генподрядчиком) только после предоставления обеспечения исполнения обязательств по Договору в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения обязательств по Договору, установленный в пункте 1 Примечания (антидемпинговые требования).

2. Исполнение Договора подлежит обеспечению путем предоставления банковской гарантии, выданной банком или путем внесения денежных средств на расчетный счет указанный Заказчиком.

3. Срок действия обеспечения исполнения Договора, в том числе в случае предоставления обеспечения в виде банковской гарантии, должен превышать срок выполнения Работ не менее чем на один месяц.

4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и оформляется в письменной форме на бумажном носителе с учетом следующих требований:

4.1. Банковская гарантия должна содержать:

4.1.1. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом бенефициару (Заказчику) при ненадлежащем исполнении принципалом (Генподрядчиком) обязательств;

4.1.2. обязательства принципала (Подрядчика), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

4.1.3. обязанность гаранта произвести выплату по банковской гарантии в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от бенефициара (Заказчика) требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии;

4.1.4. обязанность гаранта уплатить бенефициару (Заказчику) неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый 
календарный день просрочки;

4.1.5. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на расчетный счет, указанный бенефициаром (Заказчиком);

4.1.6. срок действия банковской гарантии;

4.1.7. перечень документов, предоставляемых Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии;

платежное поручение (иной документ), подтверждающее перечисление бенефициаром (Заказчиком) аванса принципалу (Подрядчику), с отметкой банка бенефициара (Заказчика) (если выплата аванса предусмотрена Договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом (Генподрядчиком) обязательств по возврату аванса);

документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность);

4.1.8. право бенефициара (Заказчика) предоставлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения принципалом (Генподрядчиком) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

4.1.9. право бенефициара (Заказчика) о передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

4.1.10. условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

4.1.11. обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта.

5. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пункте 4.1 Примечания.

В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик информирует в письменной форме об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

Банковская гарантия должна быть предоставлена банком – резидентом Российской Федерации, удовлетворяющим следующим требованиям:

1) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации,

2) осуществление банковской деятельности в течение не менее 5 (пяти) лет;

3) наличие собственных средств (капитала) банка в размере не менее 500 (пятьсот) миллионов рублей;

4) соблюдение обязательных нормативов, предусмотренных Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на все отчетные даты в течение последних шести месяцев;

5) отсутствие требований ЦБ РФ об осуществлении мер по финансовому оздоровлению банка на основании Федерального закона от 26.10.2002 № 127 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Текст банковской гарантии и банк, которым будет выдана банковская гарантия, подлежат предварительному согласованию с Заказчиком.

Текст Примечания не включается в текст Договора при его подписании.)

8.2. В случае, если по каким-либо причинам банковская гарантия прекратила свое действие, стала недействительной, закончила свое действие или иным образом перестала обеспечивать исполнение Генподрядчиком его обязательств по Договору, а также в случае введения в отношении банка процедуры несостоятельности (банкротства), либо отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования предоставить Заказчику новую безотзывную банковскую гарантию на тех же условиях. Текст банковской гарантии и банк, которым будет выдана банковская гарантия, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

8.3. В случае перечисления Генподрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанные денежные средства возвращаются Заказчиком по требованию Подрядчика, оформленному в письменной форме, и направляемого Генподрядчиком Заказчику не ранее истечения одного месяца с даты приемки Заказчиком выполненных Работ по Договору. Заказчик обязуется перечислить обеспечительный платеж, указанный в пункте 8.1 Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком от Генподрядчика требования, указанного в настоящем пункте. Обеспечительный платеж возвращается Заказчиком Генподрядчику за вычетом сумм неустоек начисленных Заказчиком в соответствии с настоящим договором.

8.4. В ходе выполнения Работ по Договору размер обеспечения исполнения Договора, предоставляемого Генподрядчиком, может быть уменьшен пропорционально объему выполненных Генподрядчиком и принятых Заказчиком работ. При этом Генподрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора.

Обеспечение исполнения Договора может быть предоставлено Генподрядчиком одним из следующих способов:

Предоставление безотзывной банковской гарантии;

Внесение денежных средств на расчетный счет, указанный Заказчиком.

В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Договора банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям, указанным в настоящем разделе договора.

8.5. Выплата аванса по Договору производится только при условии получения Заказчиком от банка, выдавшего банковскую гарантию, соответствующего подтверждения о ее выдаче. В случае получения отрицательного ответа от банка или неполучения ответа, аванс Подрядчику не выплачивается. При этом Заказчик освобождается от любой ответственности за неисполнение обязательства по выплате Генподрядчику аванса.

8.6. В случае непредоставления Генподрядчиком банковской гарантии (в том числе взамен ранее выданной банковской гарантии) в срок, предусмотренный Договором, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и/или потребовать от Подрядчика уплату штрафа в размере 10% от цены Договора.

8.7.  Если при проведении закупки начальная (максимальная) цена договора составляет более чем пять миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, установленный в извещении и/или документации о закупке и проекте договора.

Статья 9. Порядок и условия платежей по Договору

9.1. Оплате по Договору подлежат фактически выполненные Генподрядчиком и принятые Заказчиком в установленном порядке Работы.

9.2. Заказчик в течение __ (____________) рабочих дней со дня получения от Генподрядчика счета на оплату и при условии получения Заказчиком от банка, выдавшего безотзывную банковскую гарантию, соответствующего подтверждения о ее выдаче , производит авансовый платеж в размере __% от цены Договора, указанной в пункте __  Договора, что составляет ________ (_____________) рублей __ копеек, ______________ (указывается одна из следующих формулировок «в том числе НДС __%, что составляет _________________ (_____________) рублей __ копеек» или «НДС не облагается, в связи с ___________________________»), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по перечислению авансового платежа, предусмотренное Договором, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с расчетного счета Заказчика.

Зачет авансового платежа производится в счет оплаты выполненных Работ пропорционально стоимости Работ, выполненных на объекте.

Сумма погашаемого авансового платежа отражается в справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и в счете на оплату.

(размер аванса не может превышать 30 % от цены договора, необходимость оплаты аванса определяется по итогам конкурсной процедуры)

9.3. Оплата за выполненные работы производится ежемесячно за фактически выполненные работы после подписания обеими сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 (утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100), справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100), счет-фактуры в течение 20-ти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего счета. Сумма ежемесячного платежа определяется следующей формулой: фактическое выполнение за месяц (согласно Справке о стоимости выполненных работ (КС-3) минус     % (размер авансового платежа указанного в п.9.2) от суммы Справки о стоимости выполненных работ (КС-3) для погашения ранее выданного аванса.  Удержания ежемесячного платежа в размере      % (размер авансового платежа указанного в п.9.2) будет производится до полного погашения Генподрядчиком полученного аванса. Счет на оплату выставляется на рассчитанную по указанной формуле сумму.

9.4. Оплата Работ осуществляется путем перечисления средств с расчетного счета Представителя Заказчика, на расчетный счет Генподрядчика, указанный в разделе 25 Договора.

9.5. Возмещение стоимости Оборудования, Материалов и прочих затрат производится по фактической цене при условии отсутствия их стоимости в сборниках и каталогах сметных цен и при предоставлении Заказчику счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, платежных поручений или иных документов, подтверждающих произведенные Генподрядчиком затраты, но в пределах твердой цены Договора.

9.6. Право на результат Работ переходит к Заказчику со дня подписания Акта выполненных Работ (форма Акта согласована Сторонами в Приложении № 4 к Договору).

Статья 10. Сроки выполнения Работ

10.1. Срок начала выполнения Работ – дата подписания Договора.

Срок окончания выполнения Работ – не более 5-ти месяцев со дня подписания Договора.

10.2. Генподрядчик имеет право закончить Работы раньше срока, указанного в пункте 10.1 Договора, при условии обеспечения их качества.

10.3. Сроки начала и окончания Работ, а также промежуточные сроки выполнения отдельных видов Работ установлены Календарным графиком (Приложение № 3 к Договору).

10.4. Генподрядчик обязан своевременно приступить к выполнению Работ и выполнять Работы без задержек в соответствии с Календарным графиком (Приложение № 3 к Договору) вплоть до их завершения, а также требовать того же от Субподрядчиков.

10.5. Генподрядчик вправе обратиться к Заказчику с предложением о продлении Срока окончания работ, если его задержка вызвана или будет вызвана как до, так и после истечения срока выполнения Работ обстоятельствами непреодолимой силы согласно статье 16 Договора.

Продление срока выполнения Работ по Договору оформляется дополнительным соглашением к Договору.

10.6. Если Генподрядчик намерен обратиться к Заказчику с предложением о продлении Срока выполнения Работ, он обязан уведомить Заказчика о таком намерении в кратчайшие сроки, но в любом случае в течение 3 (трех) дней с момента начала события, вызвавшего задержку, вместе с любым другим уведомлением, предусмотренным Договором и/или касающимся такой причины. На Строительной площадке Генподрядчик обязан вести текущие записи, необходимые для обоснования такого заявления, которые могут быть обоснованно потребованы Заказчиком. Генподрядчик обязан позволить Заказчику и/или Представителю Заказчика ознакомиться со всеми такими записями и, если потребуется, предоставить Заказчику их копии.

10.7. Если ход Работ будет отставать более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней от Календарного графика (Приложение № 3 к Договору) или станет очевидно, что такое отставание будет иметь место, то Генподрядчик обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика и сообщить о мерах, принимаемых им для обеспечения завершения Работ в соответствии с п.10.1 Договора.

10.8. Все дополнительные расходы Генподрядчика, связанные с соблюдением сроков завершения Работ в соответствии с п. 10.1 Договора Генподрядчик обязуется оплатить за свой счет.

Статья 11. Обязательства и права Генподрядчика

11.1. Назначить Уполномоченное лицо Генподрядчика и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с приложением доверенности в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления Договора в силу.

11.2. Для выполнения отдельных видов Работ вправе привлекать Субподрядчиков.

За действия или нарушения, допущенные Субподрядчиком, его представителями или работниками, Генподрядчик отвечает как за свои собственные.

Генподрядчик обязан принимать, координировать и передавать Представителю Заказчика для информации все сведения от Субподрядчиков (включая сведения о работах, выполняемых за пределами Строительной площадки, относящихся к Договору). Генподрядчик несет ответственность за распределение участков для производства работ или складирования Материалов и Оборудования на Строительной площадке с тем, чтобы не допустить возникновения каких-либо конфликтов, связанных с работой других Субподрядчиков, Генподрядчика или иных подрядчиков.

В случае выявления существенных недостатков (дефектов) в качестве выполнения работ Субподрядчиком Заказчик вправе потребовать, а Генподрядчик обязан отстранить (заменить) Субподрядчика.

11.3. Генподрядчик обязуется ежемесячно не позднее 20-го числа представлять Заказчику документы, завизированные Субподрядчиком, подтверждающие оплату выполненных Субподрядчиками работ.

11.4. Перед началом Работ на основании проекта организации строительства (ПОС), являющегося составной частью документации, разработать проект производства работ (ППР) с учетом требований действующих строительных норм, технологии и безопасности ведения Работ. Представить его на согласование Заказчику, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала производства Работ.

11.5. Генподрядчик обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора заключить договор страхования строительно-монтажных рисков «с ответственностью за все риски» от любых внезапных и непредвиденных событий на Строительной площадке, связанных в том числе:

а) со случайной гибелью или повреждением Работ, Материалов, Оборудования и иного имущества, являющегося предметом Договора на страховую сумму равную цене Договора;

б) причинением вреда жизни, здоровью и/или имуществу Третьих лиц вследствие проведения Работ по строительству (реконструкции) Объектов;

в) с возмещением убытков от гибели или повреждения Работ, Объектов, части Объектов в результате дефектов строительных материалов, оборудования, ошибок проектирования, плана, спецификации, некачественно выполненной работы.

Договор страхования должен быть заключен Генподрядчиком со страховой организацией, имеющей рейтинг надежности А++ по данным АО «Эксперт РА», действующий на дату заключения договора страхования.

Условия заключения договоров страхования Генподрядчик предварительно и своевременно согласовывает с Представителем Заказчика и передает ему копии этих договоров после их заключения с приложением копий документов, подтверждающих рейтинг страховой организации.

11.6. Считается, что Генподрядчик, прежде чем начать Работы, обследовал и изучил Строительную площадку и ее окружение, все данные и имеющуюся информацию и удовлетворен тем, что касается:

а) формы и характера Строительной площадки, в том числе геотехнических условий;

б) объемов и характера Работ, Оборудования и Материалов, необходимых для выполнения и завершения Работ и устранения всех дефектов;

в) подъездных путей к Строительной площадке и обеспечения бытовых условий, которые могут потребоваться, в соответствии с Проектной документацией и Рабочей документацией.

Стороны подтверждают, что Генподрядчик получил всю необходимую информацию о рисках, непредвиденных и всех прочих обстоятельствах, которые могут повлиять или негативно воздействовать на Работы или их результат.

11.7. На основании Проектной документации и Рабочей документации и ППР в согласованные с Заказчиком сроки обеспечить заключение субподрядных договоров:

на проведение производственного экологического контроля строительных работ, включая расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду;

на геодезические работы и геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений.

Технические задания на работы Субподрядчиков должны быть предварительно согласованы с Представителем Заказчика. Копии договоров субподряда Генподрядчик обязан передать Представителю Заказчика в течение 3 (трех) дней с момента их заключения.

11.8. Осуществлять за свой счет платежи за негативное воздействие на окружающую среду в порядке и сроки, определенные действующим законодательством РФ.

11.9. В процессе выполнения Работ выполнять необходимые геодезические работы на Объектах.

11.10. Организовать и постоянно контролировать соблюдение противопожарных мероприятий, требований техники безопасности и охраны окружающей среды.

11.11. С момента начала выполнения Работ и до их завершения ежедневно вести журнал производства работ по форме «Общий журнал работ» и «Специальные журналы работ» согласно РД 11-05-2007. По окончании Работ передать Исполнительную документацию Представителю Заказчика.

11.12. Немедленно письменно извещать Заказчика и приостанавливать выполнение Работ до получения от него дальнейших указаний при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения данных ими обязательных для исполнения указаний о способе выполнения Работ;

- иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы.

11.13. Обеспечить уплату всех необходимых налогов, пошлин и сборов, связанных с его деятельностью при исполнении Договора.

11.14. По завершению Работ предъявить Объект Заказчику для приемки.

11.15. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта выполненных Работ осуществить демонтаж и вывезти за пределы Строительной площадки принадлежащие Генподрядчику Строительную технику, другие машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, отходы производства и потребления и иное имущество, а также демонтированные Временные сооружения, использовавшиеся для выполнения Работ по настоящему Договору.

Если Генподрядчик в указанный срок не выполнит обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, Заказчик вправе переместить имущество Генподрядчика в любое место по своему усмотрению с возмещением расходов за счет Генподрядчика. В этом случае Заказчик не несет ответственность за обеспечение сохранности имущества Генподрядчика, его утрату или повреждение.

11.16. Выполнять надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Обязательства и права Заказчика

12.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента вступления Договора в законную силу назначить Уполномоченное лицо Заказчика и в письменной форме сообщить об этом Генподрядчику, с приложением копии доверенности.

Уполномоченное лицо Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время их выполнения.

12.2. Обеспечить Генподрядчику доступ на Объект на весь период выполнения Работ.

12.3. Рассмотреть ППР, представленный Генподрядчиком, и в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня его получения передать Генподрядчику согласованный ППР либо мотивированные замечания.

12.4. Проводить проверку обоснованности цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных Генподрядчиком к оплате за выполненные им Работы, поставленную продукцию и другие произведенные затраты.

12.5. Передать Генподрядчику Рабочую документацию со штампом 
«К производству работ»

12.6.  Передать в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Договора, Генподрядчику по акту Строительную площадку

12.7. Осуществлять за свой счет строительный контроль выполнения Работ.

12.8. Оказывать содействие Генподрядчику при производстве Работ, принять и оплатить результат их выполнения в соответствии с условиями Договора. Договор не предполагает обязательства Заказчика обеспечивать строительство и сохранение Объекта какими-либо строительными материалами, комплектующими изделиями и конструкциями, если иное не установлено Договором или дополнительными соглашениями Сторон.

12.9. В ходе реализации настоящего Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить объем выполняемых работ путем отказа от части объема работ, уведомив об этом Генподрядчика заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Генподрядчика, указанному в Статье 25 Договора. Отказ Заказчика от части работ считается принятым Генподрядчиком с момента доставки последнему уведомления об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора. При этом уведомление, направленное заказным письмом, считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило в адрес Генподрядчика, указанный в ЕГРЮЛ, но Генподрядчик не получил данное письмо в течение 3 (трёх) дней. При этом Генподрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо убытков (в том числе упущенной выгоды), связанных с отказом Заказчика от части работ.

Объем Работ (в той части, от которой Заказчик заявил отказ), выполненный Генподрядчиком после получения от Заказчика уведомления об отказе от части объема работ, Заказчиком не принимается и не оплачивается.

12.10. Заказчик вправе в любое время дать указание Генподрядчику приостановить производство всех Работ или вида Работ.

В течение периода, на который будут приостановлены Работы, Генподрядчик обязан обеспечить защиту, хранение и охрану такой части работ от какой-либо порчи, ущерба или повреждения. По получении разрешения или указания продолжить Работы Генподрядчик обязан, уведомив Представителя Заказчика, вместе с Представителем Заказчика осмотреть Работы, Оборудование и Материалы, на которые повлияла приостановка Работ. Генподрядчик обязан устранить в них любые повреждения, дефекты или ущерб, которые могли возникнуть во время приостановки работ за свой счет.

12.11. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Персонал Генподрядчика

13.1. Генподрядчик обязан самостоятельно осуществить наем персонала и рабочей силы, оплатить услуги по оформлению всех необходимых виз, разрешений на работу по найму, трудовых договоров и тому подобных документов, и принимает на себя за свой счет оплату их труда, обеспечение жильем, питанием и транспортом, общее социальное обеспечение и, когда потребуется, возвращение на родину, а также всевозможные налоги, которые подлежат уплате соответствующим органам.

13.2. Генподрядчик обязан оплачивать работу и предоставлять рабочему персоналу оплату не ниже установленного и действующего на территории Российской Федерации минимального размера оплаты труда, а также условия труда, соответствующие нормам российского трудового законодательства. Вся ответственность за последствия и убытки Заказчика или Третьих лиц в случае предъявления претензий, споров и конфликтов со стороны персонала, в т.ч. в случае убытков, причиненных действиями отдельных работников, занятых в Работах по Договору, принимает на себя и возмещает Генподрядчик.

13.3. Генподрядчик обязан требовать от всех своих работников соблюдения всех применимых законов и норм по охране труда и пожарной безопасности.

13.4. В ходе выполнения Работ Генподрядчик ответственность по всем претензиям, требованиям и судебным искам, а также иным расходам, связанным с увечьем и несчастными случаями, в том числе, со смертельным исходом, произошедшими по вине Генподрядчика в процессе выполнения Работ на Объектах по Договору, как в отношении персонала Генподрядчика, так и в отношении Третьих лиц.

13.5. Генподрядчик за свой счет обеспечивает оснащение работников, привлеченных для выполнения Работ или находящихся на Объектах, защитными средствами и отличительными знаками (каски, куртки, жилеты и т.п.).

13.6. Генподрядчик обязан назначить своего штатного сотрудника на Строительной площадке, ответственного за обеспечение техники безопасности работ и охраны труда, а также предупреждение несчастных случаев среди персонала на Строительной площадке. Этот сотрудник должен иметь квалификацию, необходимую для выполнения данной работы, а также обладать полномочиями для выдачи указаний и принятия мер по предотвращению несчастных случаев. Генподрядчик обязан направить Представителю Заказчика подробные сведения о любом несчастном случае немедленно после происшествия.

Статья 14. Изменения Договора

14.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, за исключением изменения банковских реквизитов сторон, которые производятся на основании письменного уведомления, подписанного уполномоченным представителем соответствующей Стороны.

14.2. Все дополнительные соглашения становятся неотъемлемой частью Договора с момента их подписания Сторонами.

Статья 15. Расторжение Договора

15.1.  Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работ в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив Генподрядчику уведомление о расторжении Договора не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора в случаях:

15.2.1. Нарушения ГенГенподрядчиком сроков (начальных, промежуточных, окончания) выполнения работ более чем на 20 (двадцать) дней против сроков, установленных Календарным графиком (Приложение № 3 к Договору);

15.2.2. Выполнения Работ с нарушением действующих ГОСТов, сводов правил, руководящим документам и/или с отступлением от Проектной документации и Рабочей документации, несмотря на неоднократные (более двух раз) письменные предупреждения Заказчика либо Представителя Заказчика;

15.2.3. Невыполнения в согласованный срок (в том числе ненадлежащего выполнения) более двух раз либо отказа Генподрядчика от выполнения распоряжений Заказчика либо Представителя Заказчика об устранении выявленных в Работах, Материалах, Оборудовании недостатков (дефектов);

15.2.4. Прекращения членства Генподрядчика в саморегулируемых, а также иных документов, лишающих Генподрядчика права на выполнение Работ по Договору;

15.2.5. Признания Генподрядчика несостоятельным, проведения его реорганизации либо ликвидации, осуществления Генподрядчиком своей деятельности под контролем внешнего управляющего в пользу своих кредиторов, а также в том случае, если предпринимается какое-либо действие или происходит какое-либо событие, которое (в соответствии с применимым законодательством) влечет за собой последствия, аналогичные любому из указанных действий или событий.

15.3. При досрочном расторжении Договора Стороны производят взаиморасчеты за Работы только в той части, в какой они фактически выполнены Генподрядчиком и приняты в установленном порядке Заказчиком на момент такого расторжения по расценкам, установленным Договором, но в любом случае не более цены Договора.

15.4. После расторжения Договора по условиям п.п. 15.1-15.2 Договора Генподрядчик обязан:

а) прекратить все дальнейшие работы, кроме тех, которые ведутся за счет Заказчика и дополнительно согласованы Сторонами, либо по указанию Представителя Заказчика и которые необходимы для обеспечения сохранности и защиты уже законченных частей Работ, а также тех работ, которые необходимы для обеспечения чистоты и безопасных условий на Строительной площадке;

б) передать Представителю Заказчика всю исходно-разрешительную документацию, Проектную и Рабочую документацию, Исполнительную документацию, Оборудование и Материалы, которые уже оплачены Генподрядчику;

в) передать остальные части Работ, выполненные ГенГенподрядчиком на дату расторжения Договора;

г) вывезти все используемое для выполнения работ по настоящему Договору Оборудование Генподрядчика, находящееся на Строительной площадке, а также отозвать весь свой персонал и рабочую силу со Строительной площадки по указанию Представителя Заказчика.

Статья 16. Обстоятельства непреодолимой силы

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия природного характера, военные действия, восстания, гражданские волнения, а также обстоятельства, ставшие следствием принятия органами государственной власти Российской Федерации решений, препятствующих исполнению Сторонами обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями Договора) и других обстоятельств, не зависящих от Сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

16.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. О прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна также без промедления известить другую Сторону, в письменной форме, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их прекращения.

Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на эти обстоятельства.

16.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены компетентными органами государственной власти Российской Федерации.

16.4. Стороны вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем двух месяцев подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким расторжением, за исключением оплаты фактически выполненных ГенГенподрядчиком и принятых Заказчиком Работ.

16.5. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы оформляется соответствующим соглашением.

Статья 17. Сдача и приемка Работ

17.1.Ежемесячная сдача-приемка Работ подтверждается актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с приложением к ним счетов-фактур в следующем порядке:

Генподрядчик не позднее 20-го числа текущего месяца, представляет Заказчику документы, указанные в пункте 9.2 Договора.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных документов Заказчик направляет Генподрядчику подписанные документы либо направляет Генподрядчику свои мотивированные возражения.

17.2.Генподрядчик за 15 (пятнадцать) календарных дней до планируемой даты завершения Работ в полном объеме, направляет Заказчику письменное подтверждение, что фактически выполненные Работы по Объекту соответствуют Проектной документации и Рабочей документации и условиям Договора.

17.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Генподрядчика в установленном порядке осуществляется приемка Объекта.

17.4. Работы по строительству и сохранению Объекта считаются принятыми, а обязательства Генподрядчика завершенными после передачи Генподрядчиком полного комплекта Исполнительной документации и подписания сторонами Акта выполненных Работ.

Статья 18. Охрана окружающей среды и безопасность проведения Работ

18.1. Генподрядчик обязан при осуществлении Работ соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иных нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды и о безопасности строительных работ, включая требования международных стандартов серии ISO 14001.

18.2. Генподрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.3. Генподрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на строительной площадке и около их границ и избегать нарушений общественного порядка, вызывающих неудобство для граждан и их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Генподрядчиком методов производства работ. Генподрядчик обязан следить за тем, чтобы при строительстве содержание загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу и сбросах в водные объекты не превышало нормативных показателей, установленных правовыми актами и законодательством Российской Федерации.

18.4. Генподрядчик обязан до начала работ разработать программу и в течение всего срока строительных работ осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил при строительстве в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01 и СанПиН 2.2.3.1384-03.

18.5. Генподрядчик обязан принять все образующиеся в ходе строительства отходы производства и потребления в собственность.

18.6. Генподрядчик обязан организовать регулярный вывоз бытовых сточных вод и отходов, заключить договоры на сбор, транспортировку и утилизацию (размещение) всех видов образующихся отходов и сточных вод с лицензированными организациями и представить указанные договоры Заказчику не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после заключения Договора.

18.7. Генподрядчик обязан разработать паспорта отходов, образующихся в ходе выполнения работ на объекте. Заверенные копии паспортов Генподрядчик обязан предоставить Заказчику в течении 20 рабочих дней после заключения договора.

18.8. Генподрядчик обязан осуществлять платежи за негативное воздействие на окружающую среду при выполнении Работ на Объекте, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

18.9. Генподрядчик обязан в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Заказчику копии документов, подтверждающих вывоз и сдачу на утилизацию (размещение) отходов и сточных вод.

18.10. Генподрядчик обязан назначить ответственного по охране окружающей среды и официально сообщить контактные данные указанного лица Заказчику не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после заключения Договора.

18.11. Генподрядчик обязан ежемесячно информировать Представителя Заказчика о выполненных мероприятиях по охране окружающей среды.

18.12. Генподрядчик обязан выполнять иные природоохранные мероприятия, предусмотренные разделами «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» Проектной и Рабочей документации.

18.13. Все суммы убытков и компенсаций, подлежащих уплате Третьим лицам по искам в связи с нарушением Генподрядчиком правил и норм соблюдения охраны окружающей среды и безопасности проведения Работ, возлагаются на Генподрядчика.

Статья 19. Ответственность Сторон

19.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

19.2. В случае нарушения Генподрядчиком срока выполнения Работ, указанного в п. 10.1 Договора, а также нарушения промежуточных сроков, предусмотренных Календарным графиком (Приложение № 3 к Договору), Генподрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок Работ, за каждый день просрочки.

19.3. Уплата неустойки не освобождает Генподрядчика от исполнения обязательств по Договору.

19.4. Генподрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за действия или упущения Субподрядчиков, выполняющих работы по Договору.

19.5. При отказе Генподрядчика от выполнения (продолжения) Работ, убытки, понесенные Заказчиком, возмещаются Генподрядчиком в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19.6. В случае нарушения срока оплаты Работ Заказчик обязуется уплатить Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

19.7. В случае неуплаты Генподрядчиком неустойки в течение срока указанного в требовании Заказчика, Заказчик вправе удержать сумму неустойки (пени, штраф), исчисленную им в соответствии с пунктам 18.2 Договора из любых платежей, причитающихся Генподрядчику в соответствии с условиями Договора либо из суммы предоставленного Генподрядчиком обеспечительного платежа, при условии предварительного направления Генподрядчику соответствующего уведомления о планируемом удержании.

Статья 20. Антикоррупционные условия. Условия привлечения Субподрядчиков

20.1. Антикоррупционные условия:

20.1.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

20.1.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

20.1.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

20.1.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направленно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

20.1.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

20.1.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

20.1.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Генподрядчик обязуется в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Генподрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением подтверждающих документов (далее - Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Генподрядчика включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах, Генподрядчик обязуется в течение 5 (пять) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путём почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

20.1.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь расторжение настоящего Договора.

20.1.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

20.1.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

20.1.11. В случае отказа Генподрядчика от предоставления Информации, фактического непредоставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путём направления письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке, предусмотренным настоящим Договором.

20.1.12. В случае предоставления Информации не в полном объёме Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации с указанием сроков её предоставления. В случае непредоставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путём направления письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке, предусмотренным настоящим Договором.

20.2. Условия привлечения Субподрядчиков:

20.2.1. Генподрядчик вправе привлекать для выполнения работ Субподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения работ.

20.2.2. При привлечении Субподрядчиков Генподрядчик обязан:

- предоставить Заказчику информацию обо всех договорах с Субподрядчиками в течение 2 дней с момента их заключения. Информация должна быть представлена в объёме, предусмотренном приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключённых заказчиками по результатам закупки»;

- в течение 2 дней с момента заключения договоров с Субподрядчиками представить копии договоров (сканированные копии в формате «.pdf»), а также всех дополнительных соглашений к ним, заключённых им с такими Субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субподрядчиком соответствующих изменений;

- представить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений Субподрядчиков (сканированные копии в формате «.pdf») до их привлечения к работе по настоящему Договору;

- в случае, если привлекаемые Субподрядчики относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Генподрядчик вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, представляет Заказчику декларацию о соответствии привлекаемого Субподрядчика критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

20.2.3. В случае привлечения Генподрядчиком Субподрядчиков без предварительного письменного согласия Заказчика Генподрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 % (десяти процентов) от Цены Договора.

20.2.4. В случае непредоставления или предоставления не в полном объёме Генподрядчиком информации Заказчику, предоставление которой предусмотрено пунктом 20.2.2 Договора, Генподрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5% (пяти процентов) от Цены Договора, а также возместить причинённые Заказчику убытки, в том числе суммы уплаченных Заказчиком штрафов, в связи с непредоставлением Заказчику информации о договорах с Субподрядчиками.

Статья 21. Разрешение споров между Сторонами

21.1. Все разногласия, возникшие в ходе исполнения Договора, должны быть по возможности урегулированы Сторонами путем переговоров.

21.2. Споры и разногласия по настоящему договору, не разрешенные в порядке переговоров, разрешаются Сторонами в досудебном порядке путем предъявления претензии.

Сторона, получившая претензию от другой Стороны, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения дать ответ на претензию.

В случае если споры и разногласия не будут разрешены Сторонами в претензионном порядке, либо ответ на претензию не будет получен в установленный срок, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд Калининградской области.

Статья 22. Иные условия

22.1. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по предмету и условиям Договора теряют силу.

22.2. Заказчик освобождается от ответственности по претензиям третьих лиц, вытекающим из нарушений Генподрядчика в ходе выполнения Работ по Договору, а также последующей эксплуатации Объектов прав обладателей товарных знаков, торговых марок названий строительной техники, материалов и оборудования, используемых в Работах и на Объекте. В таком случае ответственность в полном объеме предъявляемых требований несет Генподрядчик.

22.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Генподрядчика.

22.4. Стороны допускают использование электронных подписей при исполнении Договора и совершении иных юридически значимых действий по Договору и признают электронные документы, подписанные электронной подписью, установленные настоящим Договором, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

22.5. В целях исполнения Договора и совершения иных юридически значимых действий по Договору Стороны установили, что электронные документы Сторон признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, только в случае их подписания усиленной квалифицированной электронной подписью (в том смысле, в котором она определена Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

22.6. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

22.7. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 23. Вступление Договора в силу

23.1. Договор вступает в законную силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

Статья 24. Перечень приложений

24.1. Нижеследующие приложения являются неотъемлемыми частями Договора:

Приложение № 1. Расчет цены Договора, ___ л.

Приложение № 2. Перечень передаваемой документации, ___ л.

Приложение № 3. Календарный график, ___ л.

Приложение № 4 Форма Акта выполненных Работ, __ л.

Статья 25. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик ФГУП «Росморпорт» г. Москва, ул. Сущевская 19, стр. 7; Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д.8 ИНН/КПП 7702352454/780502001, ОГРН 1037702023831 Калининградское управление Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», 236006, г. Калининград, Набережная Петра Великого, д. 7 тел.+7 (4012) 362-100, факс +7 (4012) 362-102, e-mail: mail@kld.rosmorport.ru Р/с 40502810455000100003 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653 | Генподрядчик |  |
| --- | --- | --- |
| От Заказчика |  | От Генподрядчика |  |

Приложение № 1

|  |  | к договору подряда от ________ 20__ г. № _____ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчет цены Договора на выполнение работ по строительству и сохранению гидротехнических сооружений и строительных конструкций на незаконченном строительством объекте «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области» № п/п; Наименование видов работ; Стоимость работ без НДС, руб.. Работы по проекту на строительство Объекта. Работы по строительству временной перемычки. Итого по расчету:. НДС – 20%. Всего, с учетом НДС:. |
| От Заказчика | От Генподрядчика |  |

|  |  | Приложение № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | к договору |  |
|  |  | от __________ 20__ г. № ____ |  |
| Перечень передаваемой документации |  |  |  |
| Том, часть, книга; Инв. № тома, части, книги; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. |  |
|  | От Заказчика | От Генподрядчика |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к договору от _______ 20 №______ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Календарный график на выполнение работ по строительству и сохранению гидротехнических сооружений и строительных конструкций на незаконченном строительством объекте «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект/вид работ | Численные показатели | Общий период работ, исчисляется в днях/неделях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 год |  |  | 20 год |  |  |  |  |  | 20 год |  |  |
|  |  | х | х+1 | х+2 | х+3 |  | х+4 | х+5 |  | х+6 | х+7 | … | n |
| Подготовительный период: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдача объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От Заказчика ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | От Генподрядчика _________________ |  |  |  |  |

Приложение № 4

к договору

от _______ 20        №______

Акт

выполненных работ

по строительству и сохранению гидротехнических сооружений и строительных конструкций на незаконченном строительством объекте «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области»

_______________                                                                                                 "___"__________ ____ г.

____________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице

(наименование или Ф.И.О.)

_______________________, действующ__ на основании ________________________,

(должность, Ф.И.О.)                   (Устава, доверенности или паспорта)

с одной стороны, и ___________________, именуем__ в дальнейшем «Генподрядчик",

(наименование или Ф.И.О.)

в лице ___________________, действующ__ на основании _____________________,

(должность, Ф.И.О.)              (Устава, доверенности или паспорта)

с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Во исполнение условий Договора от "___"________ ____ г. N ___ Стороны подписывают настоящий Акт выполненных работ по строительству и сохранению гидротехнических сооружений и строительных конструкций на незаконченном строительством объекте «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области» (далее – Работы) по Договору в полном объеме.

2. Стороны подтверждают, что все Работы по Договору выполнены в полном объеме и соответствуют условиям Договора.

3. Генподрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны настоящий Акт, а также исполнительную документацию в соответствии с приложением к настоящему Акту.

4. Общая стоимость Работ составляет ________________ рублей _____________ коп., в том числе:

работы по проекту на строительство

в сумме _____ (______) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость 20% - (             ) рублей            копеек.

работы по строительству временной перемычки

в сумме _____ (______) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость 20% - (             ) рублей            копеек.

5. Стороны подтверждают, что выполненные Работы соответствуют требованиям Договора;

6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

7. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора.

8. С даты подписания Акта начинается гарантийный период.

Форма Акта Сторонами согласована.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:                                                                Генподрядчик:

___________/_____________/                  ___________/______________/

(подпись)    (Ф.И.О.)                                      (подпись)     (Ф.И.О.)

(М.П.)                                                               (М.П.)

Раздел 5. Образцы форм и документов

Опись документов,

представляемых для участия в запросе котировок в электронной форме (№ КУ 23-20) по выбору организации на право заключения договора на выполнение работ по строительству и сохранению гидротехнических сооружений и строительных конструкций на незаконченном строительством объекте «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области».

Настоящим___________________________________________________________________

(наименование организации – Участника запроса котировок)

подтверждает, что для участия в данном запросе котировок нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц | Номера страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опись документов |  |  |
|  | Заявка на участие в запросе котировок |  |  |
|  | Анкета участника запроса котировок |  |  |
|  | Декларация Участника о соответствии установленным требованиям |  |  |
|  | Коммерческое (ценовое) предложение |  |  |
|  | Справка о наличии опыта выполнения работ |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. Доверенность не предоставляется в случае, если от имени участника действует единоличный исполнительный орган, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц |  |  |
|  | Действующее решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника оказание услуг, являющихся предметом договора, является крупной сделкой (в случае если сделка не является для Участника крупной – форма 3 Декларации участника о соответствии установленным требованиям дополняется пунктом, о том что данная сделка не является крупной для Участника. Действующим решением считается решение, в котором указан срок его действия и такой срок не истек, либо решение, в котором срок действия не указан, принятое не более чем за 1 (один) год до даты подачи заявки на участие в закупке. Решение может не представляться в случаях, установленных законодательством Российской Федерации) |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих наличие у Участника опыта выполнения не менее двух и не более пяти одноименных (аналогичных) работ, с учетом требований п. 17.2 Раздела 2 Извещения |  |  |
|  | Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, с учетом требований, установленных п. 17.1 Раздела 2 Извещения |  |  |
|  | Документы, подтверждающие применение упрощенной системы налогообложения, в случае применения Участником упрощенной системы налогообложения |  |  |
|  | Смета на выполнение работ |  |  |
| … | Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участником запроса котировок |  |  |

Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п. (при её наличии)

Форма 1

Фирменный бланк участника процедуры закупки

«___» __________________ 20___ года №_______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

в электронной форме (№ КУ 23-20) по выбору организации на право заключения договора на выполнение работ по строительству и сохранению гидротехнических сооружений и строительных конструкций на незаконченном строительством объекте «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области».

- Изучив извещение на заключение вышеупомянутого договора,

_______________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника запроса котировок)

в лице_____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф. И. О.)

сообщает о согласии участвовать в Запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы, предусмотренные Запросом котировок в соответствии с требованиями Извещения и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

с ценой договора: ______________________________________ рублей;

(суммарная цена цифрами и прописью, с указанием с НДС или НДС не облагается)

со сроком выполнения работ ___________ календарных дней;

срок гарантии качества составляет_____________________ месяцев (но не менее  24 месяцев) с момента подписания Акта   выполненных работ.

3. К заявке на участие в Запросе котировок прилагаются документы, согласно описи: на _____ л.

4. Мы также ознакомлены с материалами Технической части Извещения, влияющими на стоимость договора.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки или затраты на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом Запроса котировок, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Технической частью.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями Извещения,  Технической частью и согласно нашим предложениям.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями Извещения и условиями исполнения договора, изложенными в настоящей заявке не ранее 10 (десяти) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола и не позднее чем через пять дней после получения в Федеральном агентстве морского и речного транспорта согласования крупной сделки.

9. В том случае, если наше предложение будет лучшим после предложений Победителя Запроса котировок, а Победитель Запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями Извещения и условиями, изложенными в настоящей Заявке.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:

_____________________________________________________________________________

(Ф. И. О., телефон работника организации - Участника запроса котировок)

Все сведения о проведении Запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

11. Наши юридический и фактический адреса:

____________________________________, телефон ____________, факс ___________, банковские реквизиты: ____________________________________________________.

12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по почтовому адресу:

____________________________________________________________________________

Руководитель организации____________________________________(Ф.И.О.)

м.п. (при её наличии)

Форма 2

Приложение к заявке на участие в Запросе котировок

от «___» ____________ 20___ г. №________

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Участник запроса котировок в электронной форме: ____________________________________

| № | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование (фирменное наименование) (полное и сокращенное наименование юридического лица либо Ф.И.О. Участника – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), включая организационно-правовую форму (для участника закупки - юридического лица). |  |
| 2 | Место регистрации (государство – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)/гражданство (для физических лиц) |  |
| 3 | Учредители (для Участника - юридического лица) – перечисляются все владельцы бизнеса с указанием долей, а также: для юр. лиц: ИНН и адреса регистрации; для физ. лиц: ФИО и паспортных данных (дата рождения, номер паспорта и дата его выдачи, адрес регистрации). |  |
| 4 | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/лист записи ЕГРЮЛ/ЕГРИП/иной документ, подтверждающий правоспособность иностранного юридического лица (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные: дата рождения, номер паспорта и дата его выдачи, адрес регистрации для Участника - физического лица. |  |
| 5 | Виды деятельности (в соответствии с учредительными документами). |  |
| 6 | Срок деятельности (с учетом правопреемственности). |  |
| 7 | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО (или сведения, аналогичные указанным, но характерные для иностранных юридических лиц) |  |
| 8 | Адрес местонахождения (страна, адрес) (для Участника - юридического лица). Место регистрации (страна, адрес) (для Участника - физического лица). |  |
| 9 | Почтовый адрес (страна, адрес). |  |
| 10 | Фактическое местоположение. |  |
| 11 | Телефоны (с указанием кода города). |  |
| 12 | Факс (с указанием кода города). |  |
| 13 | Адрес электронной почты. |  |
| 14 | Филиалы: перечислить названия и почтовые адреса. |  |
| 15 | Размер уставного капитала. |  |
| 16 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного/текущего/иного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты). |  |
| 17 | Налоговый резидент Российской Федерации | да/нет |
| 18 | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием: паспортных данных (дата рождения, номер паспорта и дата его выдачи, адрес регистрации), должности и контактного телефона (те же данные в отношении главного бухгалтера). |  |
| 19 | Ф.И.О. уполномоченного лица Участника с указанием должности, контактного телефона, почтового адреса и адреса электронной почты. |  |
| 20 | Категория субъекта малого или среднего предпринимательства | Микропредприятие/ Малое предприятие/ Среднее предприятие Не относится (Оставить необходимое) |

_____________________________                                 ______________________________

(подпись уполномоченного представителя)                                          (ФИО и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- Участник приводит номер и дату Заявки, приложением к которой является данная анкета Участника.

- Участник указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (при наличии) (для физического лица, в т.ч. зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)).

- В графе 19 указывается уполномоченное лицо Участника для оперативного уведомления по вопросам организационного характера.

- Заполненная Участником анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Форма 3

Приложение к заявке на участие в Запросе котировок

от «___» ____________ 20___ г. №________

ДЕКЛАРАЦИЯ

Участника Запроса котировок в электронной форме о соответствии установленным требованиям.

Настоящей Декларацией _________________________________ (далее – Участник)

(наименование Участника)

подтверждает, что на день подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме (№ КУ 23-20) по выбору организации на право заключения договора на выполнение работ по строительству и сохранению гидротехнических сооружений и строительных конструкций на незаконченном строительством объекте «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области»:

-	Участник не находится в процессе ликвидации.

-	отсутствует решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства.

-	деятельность Участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

-	у Участника отсутствует задолженность по начисленным налогам, страховым взносам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за соответствующий период.

-	сведения об Участнике отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

-	сведения об Участнике отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

-	отсутствуют на момент проведения Закупки вступившие в силу и не исполненные решения суда о ненадлежащем исполнении Участником обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ФГУП «Росморпорт» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым товарам, работам, услугам.

- отсутствуют на момент проведения Закупки вступившие в силу решения суда о ненадлежащем исполнении Участником обязательств по договорам (контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг одноименных закупаемым товарам, работам, услугам за последние 2 (Два) года за исключением случаев, указанных в предыдущем подпункте.

- Участник не является лицом, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которого являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с пп.1 п.3 ст.284 Налогового Кодекса РФ.

- Участник - юридическое лицо, которое в течение 2 (Двух) лет до момента подачи заявки на участие в Закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

- у Участника - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника отсутствуют непогашенные или не снятые судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст.289, 290, 291, 291.1 УК РФ, а также неприменения в отношении указанных физических лиц административного наказания в виде дисквалификации и наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой Закупки.

- Участник обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты.

- между Участником и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной группы, член Комиссии по закупкам, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

- у Участника отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

- в случае заключения договора с Участником по результатам закупочной процедуры, такая сделка не является для Участника крупной сделкой в соответствии с законодательством Российской Федерации (данный пункт включается в том случае, если планируемая к заключению не является крупной сделкой для Участника).

_____________________________                                 ______________________________

(подпись уполномоченного представителя)                                          (ФИО и должность подписавшего)

Форма 4

к заявке на участие в запросе котировок

от «___» ____________ 20___ г. №________

Коммерческое (ценовое) предложение

Изучив извещение на проведение запроса котировок в электронной форме (№ КУ 23-20) по выбору организации на право заключения договора на выполнение работ по строительству и сохранению гидротехнических сооружений и строительных конструкций на незаконченном строительством объекте «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области», понимая и принимая установленные в нем требования и условия Запроса котиров_____________________________________________________________________________,

(наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя))

представляет следующее предложение о цене работ, в соответствии с требованиями раздела 3 «Техническая часть» и раздела 4 «Проект договора» Извещения:

| № | Наименование | НДС по ставке 20% (если применимо) | Цена, руб., без учета НДС | Цена, руб., с учетом НДС (если применимо) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предложенная участником запроса котировок общая стоимость работ, затрат с учетом НДС, в том числе: |  |  | Х |
| … |  |  |  |  |

I. В цену договора должны быть включены все возможные расходы Контрагента, связанные с исполнением обязательств по договору, страхованием рисков, уплатой налогов и сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных законами Российской Федерации (включая НДС, если он подлежит начислению).

Если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «с учетом НДС» заменяются словами «НДС не облагается (пункт __ статьи ___ Налогового кодекса Российской Федерации)», прилагаются необходимые документы.

II. Срок выполнения работ составляет __________ календарных дней.

III. Срок гарантии качества составляет_____________________ месяцев (но не менее  24 месяцев) с момента подписания Акта   выполненных работ.

«____»___________________20___г.

___________________ 		_________________________________________________

(подпись)				               (расшифровка подписи)

Форма 5

к заявке на участие в запросе котировок

от «___» ____________ 20___ г. №________

Справка о наличии опыта выполнения работ, одноименных (аналогичных) предмету Запроса котировок, за последние 2 года:

| Наимено-вание работ | Стоимость выполненных работ, тысяч. руб. |  | Период выполнения работ |  | Заказчик (адрес, телефон, контактное лицо) | Претензии и замечания к результатам выполнен-ных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем | в т.ч. собствен-ными силами | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание: Данные, указанные в таблице подтверждаются копиями договоров и актов выполненных работ. Для допуска к участию в Запросе котировок Участник должен представить подтверждение выполнения не менее двух и не более пяти одноименных (аналогичных) работ, общей стоимостью не менее пятидесяти процентов начальной (максимальной) цены договора 203 633 300 (двести три миллиона шестьсот тридцать три тысячи триста) рублей 00 копеек, установленной Извещением (учитываются работы, выполненные с 01.01.2018 г. до открытия доступа к заявкам). Участник должен подтвердить свое соответствие путем представления копий Договоров и актов выполненных работ. Одноименными (аналогичными) работами считаются работы по строительству гидротехнических сооружений.

Данные, не подтвержденные копиями указанных договоров и актов выполненных работ, не будут учтены при рассмотрении заявок.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником запроса котировок!

- По каждой из позиций Участником запроса котировок должны быть заполнены все поля формы.

Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)

м.п. (при её наличии)